# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8

Prawa zamówień publicznych

dot. udzielenia zamówienia na:

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budową pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetycznym i dojazdami, budową rurociągów tłocznych 
w miejscowościach Krajno Zagórze i Krajno Pierwsze gm. Górno z włączeniem 
do istniejącej kanalizacji w rejonie wsi Wilków gm. Bodzentyn

#### GKB.PL-3410-19/2009

Kody CPV:

45.23.24.00-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45.23.24.10-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45.23.24.40-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

45.23.24.23-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Załączniki do specyfikacji:

- Wzór umowy.

- Formularz ofertowy.

- Oświadczenie o spełnieniu wymagań z art. 22 ust. 1 w trybie art.44 PZP.

- Zlecenie robót podwykonawcom.

- Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi

- Przedmiary

- Dokumentacja techniczna i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- Zestawienie wykonanych prac

- Zestawienie zbiorcze kosztorysów

Zatwierdzam:

...............................

Górno, dn. 18.12.2009 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budową pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetycznym i dojazdami, budową rurociągów tłocznych

w miejscowościach Krajno Zagórze i Krajno Pierwsze gm. Górno z włączeniem 
do istniejącej kanalizacji w rejonie wsi Wilków gm. Bodzentyn

1.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

GMINA GÓRNO

Górno 169

26 – 008 Górno

Tel. (0-41) 30 – 23 – 018

Fax. (0-41) 30 – 23 – 009

Strona www: www.gorno.pl

e-mail: gmina@gorno.pl

Godziny urzędowania: 	Poniedziałek, Środa – Piątek 7:30 – 15:30

Wtorek 9:00 – 17:00

2. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058) .

2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605),

3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155),

4) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr  241 poz. 1763)

Miejsce publikacji ogłoszenia o zamówieniu:

- Biuletyn Zamówień Publicznych

- www.gorno.biuletyn.net (strona Zamawiającego)

- tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy Górno (miejsce ogólnie dostępne)

3. Opis przedmiotu zamówienia.

a) Zakres prac:

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budową pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetycznym i dojazdami, budową rurociągów tłocznych w miejscowościach Krajno Zagórze i Krajno Pierwsze gm. Górno z włączeniem do istniejącej kanalizacji w rejonie wsi Wilków gm. Bodzentyn. W skład robót wchodzą kanały grawitacyjne, pompownie ścieków wraz z zasilaniem oraz rurociągi tłoczne. Przedmiotem inwestycji w zakresie branży elektrycznej jest zasilanie elektryczne pompowni P1, P2, P3 i P4 od miejsc dostarczania energii, określonych w warunkach przyłączenia, w kierunku instalacji odbiorczych, stanowiących element dostawy pompowni.

b) Szczegółowy zakres prac zawierają załączniki:

- załącznik nr 6 do SIWZ – przedmiar robót

- załącznik nr 7 do SIWZ – dokumentacja techniczna

c) Wymagany okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty (materiały, urządzenia, robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego

d) Wszelkie znaki towarowe, patenty lub wskazane pochodzenie, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie wskazanie oczekiwanych przez Zamawiającego parametrów technicznych 
i jakościowych. Wykonawca może zaoferować produkty „równoważne” z tym, że oferowane produkty winny posiadać co najmniej takie same parametry techniczne i jakościowe jak wskazane w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach. Wykonawca oferujący produkty równoważne zobowiązany jest wykazać, że zaproponowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

e) Załączone do dokumentacji przedmiary robót mają jedynie charakter orientacyjny i pomocniczy 
i nie stanowią elementu dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania własnych ustaleń co do faktycznego zakresu wymaganego do osiągnięcia rezultatu i dokonaniu ewentualnych uzupełnień.

f) Jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja techniczna będzie zawierała wady, które będą uniemożliwiały prawidłowe wykonanie robót albo jeżeli zajdą inne okoliczności, niezależne od Wykonawcy, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, Wykonawca niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Po analizie zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta będzie uprawniony do modyfikacji zakresu świadczenia Wykonawcy, w taki sposób aby cel umowy zrealizowany został z zachowaniem obowiązujących przepisów.

g) W przypadku gdy nastąpi konieczność modyfikacji zakresu prac strony dokonają zmiany umowy w formie aneksu. Dokonując modyfikacji zakresu prac Wykonawcy, strony wyodrębnią:

- roboty zamienne

- roboty dodatkowe

- roboty zaniechane.

4. Oferty częściowe i wariantowe.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

5. Informacja o zamówieniach uzupełniających.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy PZP o wartości do 20% zamówienia podstawowego.

6. Zlecenie robót podwykonawcom.

Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom. - załącznik Nr 4.

Wynagrodzenie za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawców Zamawiający ureguluje Wykonawcy. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez Podwykonawcę.

7. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania przedmiotu zamówienia –  29 czerwiec 2011 r.

Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu zakończenia robót budowlanych w przypadku zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

- wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- nie przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego w terminie określonym 
w umowie,

- działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, które wystąpią po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawarcia i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu umowy w sposób należyty,

- istotnej zmiany zakresu świadczenia Wykonawcy stwierdzonej aneksem do umowy, która powoduje konieczność zmiany terminu zakończenia wykonania przedmiotu umowy,

- opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad w dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania o odbioru robót.

- złych warunków pogodowych uniemożliwiających wykonanie umowy z godnie 
z obowiązującymi normami i przepisami.

W dniu podpisania umowy zostanie ustalony harmonogram realizacji robót i będzie stanowił jej załącznik.

8. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy PZP.

2. Spełnienie warunków udziału odnoszących się do posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji finansowej 
i ekonomicznej zostanie ocenione wg zasad:

a) udokumentowane należyte wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie) co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia – budowa kanalizacji sanitarnej 
(z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz odbiorców)

b)	dysponowaniem w celu wykonania zamówienia po jednej osobie posiadającej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalności:

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

- drogowej

c) ubezpieczenie Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej -  w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 1 000 000, 00 zł.

3.	Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach dołączonych do oferty, wymaganych przez Zamawiającego

4.	Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 3 wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu lub którzy złożyli błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

5. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:

5.1 Nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 22 ust 1 pkt 1-3 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

5.2 Podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

5.3 Wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji.

5.4 Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

5.5 Nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych.

5.6 Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

5.7 Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

6. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

6.1 jest niezgodną z ustawą

6.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych.

6.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

6.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

6.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny

6.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych

6.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,

9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć oferenci.

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

A.1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez Wykonawcę (Zał. Nr 2)

A.2) Zestawienie zbiorcze kosztorysów (Zał. Nr 8)

A.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych. (Zał. Nr 3)

B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty:

B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz aktualne zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

B.3) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

B.4) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:

C.1) Wykaz osób przewidzianych do kierowania robotami budowlanymi oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami przez wskazane osoby w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalnościach: (Zał. Nr 5)

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych 
i elektroenergetycznych,

- drogowej

Do wykazu należy dołączyć zaświadczenia, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa), potwierdzające wpis danej osoby na listę członków właściwej Izby. Wykaz należy sporządzić wg Zał. Nr 5 do SIWZ.

C.2) Wykaz należycie wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed dniem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia (Zał. nr 8)

D. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1), B.2), B.4) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. B.3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej (art. 23 Ustawy PZP)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

3. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców, o których mowa 
w ust. 1.

4. Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 1, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5. Dokumenty wymagające podpisania przez wszystkich członków konsorcjum lub przez Pełnomocnika:

- oferta,

- wykaz wykonanych robót budowlanych

- oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-3 ustawy PZP (zał. nr 3)

6. Dokumenty wymagane od wszystkich członków konsorcjum:

- oświadczenie o o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (zał. nr 3 pkt 4)

- odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- zaświadczenie naczelnika Urzędu Skarbowego

- zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

- dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót

F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

F.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

F.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę

10. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na adres zamawiającego podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

2.1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu. podany w pkt. 1 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

stanowisko		Podinspektor ds Zamówień Publicznych

imię i nazwisko	Łukasz Papis

tel.			0 (41) 30 – 23 – 628

fax. 			0 (41) 30 – 23 – 009

w terminach 		poniedziałek – piątek w godz. 9:00 – 15:30

4. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu jest:

stanowisko		Kierownik Referatu Budownictwa, Geodezji i Rozwoju Infrastruktury

imię i nazwisko	Barbara Wołczyk

tel.			0 (41) 30 – 23 – 629

fax. 			0 (41) 30 – 23 – 009

w terminach 		poniedziałek – piątek w godz.  9:00 – 15:30

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udziela odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia chyba, że pytanie wpłynęło do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie (www.gorno.biuletyn.net).

6. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

7. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie przekazana Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego oraz zamieszczona na stronie www.gorno.biuletyn.net

9. Jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz na stronie Zamawiającego.

10. Dokonując rejestracji na numer faxu (041) 30 23 009 należy podać:

- nazwę i adres Wykonawcy

- nr tel i faksu, e-mail

- imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawach dot. tego postępowania

- określenie sposobu przekazania informacji (poczta)

- znak postępowania – GKB.PL-3410-19/2009

11. Wadium.

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium

Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 150 000, 00 zł.

2. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie:

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: 59 8485 0009 2000 0013 2000 0007 
z adnotacją Wadium na Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Krajno Zagórze i Krajno Pierwsze gm. Górno”

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.)

3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu.

5. Nie wniesienie wadium w terminie oraz w sposób określony SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 Ustawy PZP, a jego oferta na podstawie art. 24 ust. 4 zostanie odrzucona.

Zgodnie z art. 46 ustawy PZP

1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:

1) upłynął termin związania ofertą;

2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;

3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

2. Z zastrzeżeniem ust. 4a, zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy:

1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;

2) który został wykluczony z postępowania;

3) którego oferta została odrzucona.

3. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie ust. 2 pkt 2 i 3, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy  na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty ostatecznego upływu terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą musi być wyrażona na piśmie 
i jest dopuszczona tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium, albo 
z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

Wniesienie protestu po terminie składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu rozstrzygnięcia protestu.

13. Sposób przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być umieszczona w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) odpowiednio zaadresowanym (dane Oferenta oraz Zamawiającego) i opisanym.

2. Oferta ma być sporządzona w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Na opakowaniu oferty należy zamieścić następującą informację:

Oferta przetargowa na Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budową pompowni sieciowych wraz z zasilaniem energetycznym i dojazdami, budową rurociągów tłocznych w miejscowościach Krajno Zagórze i Krajno Pierwsze gm. Górno z włączeniem do istniejącej kanalizacji w rejonie wsi Wilków gm. Bodzentyn

z dopiskiem: „Nie otwierać przed 12.01.2010 godz. 11:30”

W przypadku braku tej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską – za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

3. Jeżeli wg Wykonawcy oferta zawiera informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa 
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty osobno lub na końcu oferty. Zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

4. Zalecenia dot. składanej oferty:

a) poprawki, skreślenia lub zmiany w treści oferty należy parafować przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy

b) parafowanie i ponumerowanie kolejnymi numerami zapisanych stron oferty wraz z załącznikami

c) oferta ma stanowić całość (spięcie oferty) z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić osobną część oferty.

d) opracowanie oferty zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ (Zał. nr 2)

5. Zmiana / wycofanie oferty

a) Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę zgodnie 
z zapisami art. 84 Ustawy PZP

b) o zmianie / wycofaniu oferty Wykonawca zawiadamia Zamawiającego pisemnie przed upływem składania ofert zgodnie z opisem podanym w rozdziale 13 pkt 2 SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA / WYCOFANIE OFERTY”

c) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

6. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawców bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

14. Termin i miejsce otwarcia ofert.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 7, w terminie do dnia 12.01.2010 r. do godz. 11:00.

Oferty będą otwierane w dniu 12.01.2010 r. o godz. 11:30 w siedzibie Zamawiającego.

1. Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące kryteriów oceny ofert.

4. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

5. Za termin złożenia oferty przyjmuję się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

15. Sposób obliczenia ceny.

1. Wykonawca określi cenę oferty netto, obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i ewentualnych upustów i rabatów, do której należy doliczyć obowiązująca stawkę podatku VAT. Cena oferty brutto (będzie stanowić wynagrodzenie ryczałtowe) musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę za wykonanie całości zadania.

2. Ceny muszą być podane w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku.

3. Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonać poprawek w ofercie zgodnie z art. 87 ust. 2 niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawców

4. Przedmiary załączone do dokumentacji są materiałami pomocniczymi przy sporządzaniu oferty i nie stanowią części projektu. W związku z powyższym wymagane jest od wykonawców szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o natychmiastowe kontaktowanie się z Zamawiającym.

5. Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa zobowiązany jest najpóźniej w dniu podpisania umowy dostarczyć szczegółowy kosztorys ofertowy.

16. Informacje dotyczące walut obcych.

Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a przyszłym wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

17. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej.

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena brutto – 100%.

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów.

Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:

(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych,

Cof.b – cena oferty badanej nie odrzuconej,

100 – wskaźnik stały,

100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza 
w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowana w BZP. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust 1 lub 1a ustawy PZP

18. Istotne warunki umowy

Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana umowa, której wzór określa projekt umowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

19. Gwarancja na wykonany przedmiot umowy

Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy za zrealizowane roboty budowlane 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. W tym okresie Wykonawca będzie odpowiedzialny za wykonywanie na własny koszt i we własnym zakresie ewentualnych napraw, likwidację usterek, wymianę wadliwych materiałów, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wady

20. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy – na zasadach określonych w art. 148 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233 poz. 1655 z późn. zmianami) najpóźniej w dniu podpisania umowy.

2. Forma zabezpieczenia.

a) Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

b) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego.

c) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy.

4. Zamiana formy zabezpieczenia:

a)W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt 20.2.a).

b)Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

5. Zwrot zabezpieczenia:

W przypadku zabezpieczeń składanych w formie pieniężnej Zamawiający zwróci 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni po dokonaniu końcowego odbioru robót, natomiast pozostałe 30% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji zostanie zwrócone w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia okresu gwarancji

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI Ustawy PZP. Przy czym, zgodnie z przepisem art. 184 ust. 1a  odwołanie przysługuje wyłącznie  od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę;

2) opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

4) odrzucenia oferty.

22. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

- zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,50 zł

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

4. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.