Załącznik nr 3

UMOWA Nr IR.272.2.___.2023

(projekt)

zawarta w dniu:  ………………….. r. w Górnie pomiędzy;

Gminą Górno,

ul. Łysicka 13, 26-008 Górno

NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

Wójta Gminy Górno – Przemysława Łysaka

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno – Marzanna Jop

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”

w wyniku zaproszenia ofertowego zgodnie z obowiązującym u zamawiającego Regulaminem postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty             130 tys. zł netto wskazanej w ustawie z dnia 11 września 2019 Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2023.1605 - t.jedn.) strony uzgadniają, co następuje:

§ 1

(Przedmiot umowy)

- 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje realizacji opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Górno a Powiatem Kieleckim na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze od skrzyżowania z DW 752 do skrzyżowania z DG 325009T – etap I  w ramach zadania pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej i projektowej na budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1310T w miejscowości Krajno Zagórze.

2. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

- projekt zagospodarowania terenu w ilości 3 egz,

- projekt techniczny w ilości 3 egz.,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objęte zakresem dokumentacji projektowej we wszystkich branżach w ilości 3 egz.

- kosztorysy inwestorskie dla każdej branży w ilości po 2 egz. (Wykonawca zobowiązany jest do jednorazowej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku dezaktualizacji wskaźników w oparciu, o które sporządzono kosztorys),

- przedmiary robót dla każdej branży po 2 egz,

- informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w ilości 2 egzemplarze                      w formie pisemnej,

- wersja elektroniczna dokumentacji zapisana do odczytu, która powinna zawierać: projekt budowlany, wykonawczy (jeżeli dotyczy), specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, opis przedmiotu zamówienia, przedmiary robót, kosztorys inwestorski, plan BIOZ. – 1 egz,

- wersja elektroniczna dokumentacji zapisana do odczytu, która powinna zawierać zatwierdzony projekt budowlany wraz z pieczęciami stosownego organu jako załącznika do ww. decyzji                  – 1 egz. (jeżeli dotyczy),

- dokumentacja na nośniku musi być identyczna jak wersja papierowa zatwierdzona przez odpowiednie organy,

- wszystkie dokumenty niezbędne do uzyskania stosownego pozwolenia na realizację inwestycji.

Wykonawca oświadcza, że znany jest mu teren realizacji inwestycji, dokonał jego wizji lokalnej dla uzyskania niezbędnych informacji, co do realizacji zamówienia.

3. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać:

- wszystkie opracowania, uzgodnienia i dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia na realizację inwestycji przez Wykonawcę.

- w trakcie opracowywania Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającemu koncepcje dokumentacji technicznej/projektowej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu prac projektowych.

4. Zakres opracowania winien zawierać również:

- wykonanie wszystkich prac przedprojektowych niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia, w tym przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej uzyskanie wraz ze sporządzeniem raportu oddziaływania na środowisko                (o ile wymagane), przygotowanie i uzyskanie materiałów niezbędnych do złożenia wniosku                     o wydanie pozwolenia wodno-prawnego wraz z jego uzyskaniem (o ile wymagane),

- analizę powiązania drogi z innymi drogami publicznymi, określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu, opracowanie dokumentacji podziałowej na całej długości drogi wraz z projektem podziału nieruchomości,

- wykonanie badań geotechnicznych gruntu - o ile wymagane,

- uzyskanie nowych podkładów geodezyjnych w zakresie niezbędnym do projektowania - o ile dotyczy,

- inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla wydania przez właściwy organ zgłoszenia/pozwolenia/decyzji ZRID na budowę zgodnie z wymogami Ustawy „Prawo Budowlane”, oraz niezbędne do właściwego funkcjonowania obiektu.

5. W zakres opracowań wchodzą także oprócz projektów budowlanych (o ile zajdzie taka konieczność), projekty branżowe przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących 
z trasą projektowanej inwestycji wraz z uzyskaniem warunków technicznych przebudowy urządzeń przez właściwych gestorów sieci jako oddzielne opracowania oraz zatwierdzenia projektów, przez odpowiednich gestorów sieci.

6.  Wykonawca w dokumentacji technicznej nie może opisywać zakresu prac oraz przewidzianych do użycia materiałów poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia  i nie można opisać zakresu prac oraz przewidzianych do użycia materiałów za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

Zamawiający ma prawo nie odebrać dokumentacji w przypadku nie zastosowania się Wykonawcy do powyższych wymogów.

7. Dokumentację projektowo-kosztorysową należy opracować w szczególności zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 – t.jedn.),

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682 – t.jedn.),

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458).

- Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023.822 – t.jedn.)

- Ustawą z dnia 11.09.2019r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2023.1605 – t.jedn.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2022.1518 – t.jedn.).

- Ustawa z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                         w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022.176  – t.jedn.),

- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa                 w ochronie środowiska oraz o cenach oddziaływania na środowisko za dnia 3 października 2008 r., (Dz.U.2023.1094 – t.jedn.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2023.1094 – t.jedn.)

- Ustawa z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.162 – t.jedn.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2023.645 - t.jedn. ),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840 -t.jedn. )

8. Uwagi:

8.1. W trakcie prac należy przestrzegać innych uwarunkowań prawnych, które regulują projektowanie i realizacje inwestycji budowlanych, a także przepisów szczególnych, polskich norm wprowadzających normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne.

8.2. Warunkiem koniecznym przy wykonywaniu projektu jest posiadanie odpowiednich uprawnień zawodowych o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 1 w zakresie określonym w art. 14 ust. 3 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane (Dz.U.2023.682  – t.jedn.) a także przynależność do izby samorządu zawodowego.

§ 2

(Termin realizacji)

1. Termin wykonania zamówienia:

1.1. Opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej wraz ze złożonym wnioskiem zgłoszenia/pozwolenia/decyzji ZRID na budowę do właściwego organu – do dnia 25.11.2024 r.

2.Termin wykonania opracowania może ulec zmianie w przypadku wniesienia przez Zamawiającego istotnej zmiany danych, na podstawie których Wykonawca wykonuje opracowanie, uniemożliwiającej dotrzymanie terminu określonego w ust 1.

§ 3

(Wynagrodzenie)

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w kwocie brutto: …………………. zł (słownie: ………………………. zł 00 /100)

w rozbiciu na poszczególne etapy realizacji:

a) opracowanie koncepcji architektonicznej, zaakcentowanej przez Zamawiającego – 20% wynagrodzenia umownego,

b) wykonanie projektu dokumentacji technicznej obejmującej wszystkie  niezbędne  branże wraz ze złożonym wnioskiem zgłoszenia/pozwolenia/decyzji ZRID na budowę do właściwego organu – 60 % wynagrodzenia umownego,

c) uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę, decyzji ZRID albo nie zgłoszenie sprzeciwu właściwego organu co do robót niewymagających pozwolenia na budowę - 20% wynagrodzenia umownego.

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1a) i b), płatne będzie po protokolarnych odbiorach przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wolnego od wad i usterek.

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1c) płatne będzie po dostarczeniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji ZRID, albo nie zgłoszenie sprzeciwu właściwego organu co do robót niewymagających pozwolenia na budowę wraz z wersją elektroniczną dokumentacji z pieczęciami stosownego organu jako załącznika do ww. decyzji.

4. W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 1, mieszczą się wszelkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia, w tym wynagrodzenie za pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, w tym za pobyt projektanta na budowie.

5. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktur, wystawianych przez Wykonawcę po zakończeniu prac
i ich protokolarnym odbiorze.

6. Wynagrodzenie za przedmiot odbioru płatne będzie na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury wraz z protokołem zdawczo – odbiorczym.

- Waloryzacja wynagrodzenia:

7.1. Strony dopuszczają możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, w przypadku:

A. zmiany bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie:

a) ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT), jeśli zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu Umowy,

b) ustawowej stawki podatku akcyzowego,

c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

jeśli zmiany ta wpływają na koszty wykonania przedmiotu Umowy, powodując ich obniżenie lub wzrost o więcej niż 3% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim wynagrodzenie Wykonawcy zostanie:

▪ obniżone, gdy stawka podatku akcyzowego lub wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej zostaną obniżone,

▪ podwyższone, gdy stawka podatku akcyzowego lub wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej zostaną podwyższone.

Wynagrodzenie zostanie obniżone lub podwyższone, w części której dotyczy obniżenie lub podwyższenie stawki podatku akcyzowego lub wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej proporcjonalnie do wartości stopy obniżenia lub wartości stopy wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy spowodowane zmianą wysokości stawki podatku akcyzowego lub minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z zastrzeżeniem, że podwyższenie wynagrodzenia nastąpi na poziomie nie wyższym niż 40% wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy,

d) wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

jeśli zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu Umowy, powodując ich obniżenie lub wzrost o więcej niż 3% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim wynagrodzenie Wykonawcy zostanie:

▪ obniżone, gdy wysokość stawki składki na ubezpieczenia zostanie obniżona,

▪ podwyższone, gdy wysokość stawki składki na ubezpieczenia zostanie podwyższona.

Wynagrodzenie zostanie obniżone lub podwyższone, w części której dotyczy obniżenie lub podwyższenie stawki na składki na ubezpieczenia proporcjonalnie do wartości stopy obniżenia lub wartość stopy wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy spowodowanego zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że podwyższenie wynagrodzenia nastąpi na poziomie 40% wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy,

e) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (PPK),

jeśli zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu Umowy, powodując ich obniżenie lub wzrost o więcej niż 3% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim wynagrodzenie Wykonawcy zostanie:

▪ obniżone, gdy nowe zasady gromadzenia i wysokości wpłat do PPK wpłyną na obniżenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy,

▪ podwyższone, gdy nowe zasady gromadzenia i wysokości wpłat do PPK wpłyną na podwyższenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie zostanie obniżone lub podwyższone, w części której dotyczą nowe zasady gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, proporcjonalnie do wartości stopy obniżenia lub wartość stopy wzrostu wysokości kosztów realizacji przedmiotu Umowy spowodowane zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do PPK, z zastrzeżeniem, że podwyższenie wynagrodzenia nastąpi na poziomie 40% wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy,

B. zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia innych niż wskazanych w lit. A a. – e. powyżej, względem cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy obowiązujących w dacie złożenia oferty w Postępowaniu, jeśli zmiana ta wpływa na koszty wykonania przedmiotu Umowy, powodując ich obniżenie lub wzrost o więcej niż 5% całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy. W przypadku o którym mowa w zdaniu poprzednim wynagrodzenie Wykonawcy zostanie:

▪ obniżone, gdy zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy wpłyną na obniżenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy,

▪ podwyższone, gdy zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy wpłyną na podwyższenie kosztów realizacji przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie zostanie obniżone lub podwyższone, w części której dotyczą zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, proporcjonalnie do wartości stopy obniżenia lub wartość stopy wzrostu wysokości kosztów realizacji przedmiotu Umowy spowodowane zmianą cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem, że podwyższenie wynagrodzenia nastąpi na poziomie 40% wzrostu kosztów realizacji przedmiotu Umowy.

7.2. Strony zgodnie ustalają, że miernikiem zmiany cen materiałów lub kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu Umowy jest wskaźnik cen produkcji budowlano-montażowej robót budowlanych ogłaszany w ostatnim komunikacie Głównego Prezesa Urzędu Statycznego przed złożeniem wniosku o waloryzację (wskaźnik wzrostu cen produkcji budowlanej nie może być mniejszy niż 5% w stosunku do wskaźnika z daty złożenia oferty, a w przypadku kolejnych waloryzacji – z daty złożenia wniosku o waloryzację).

7.3. Strony dopuszczają waloryzację wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w:

a) ust. 1 lit. A.a) powyżej – w całym okresie obowiązywania Umowy, począwszy od zawarcia Umowy,

b) ust. 1 lit. A.b) – e) oraz lit. B powyżej – w całym okresie obowiązywania Umowy, począwszy od upływu 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy i z zastrzeżeniem, że waloryzacja wynagrodzenia nie może być dokonywana częściej niż raz na 6 miesięcy.

7.4. Waloryzacja wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w:

a) ust. 1 lit. A.a) powyżej dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzenia za realizację prac lub robót budowlanych, które nie zostały zrealizowane do dnia złożenia wniosku o waloryzację, w tym do materiałów niezbędnych do realizacji robót, które nie zostały nabyte przez Wykonawcę do dnia złożenia wniosku o waloryzację,

b) ust. 1 lit. A.b) – e) oraz lit. B powyżej dopuszczalna jest wyłącznie w odniesieniu do wynagrodzenia obejmującego prace lub roboty budowlane, które nie zostały zrealizowane do dnia złożenia wniosku o waloryzację, w tym do materiałów niezbędnych do realizacji robót, które nie zostały nabyte przez Wykonawcę do dnia złożenia wniosku o waloryzację.

7.5. W przypadku, gdy Wykonawca popadł w zwłokę w realizacji przedmiotu Umowy Zamawiający może odmówić waloryzacji wynagrodzenia, w stosunku do tej jej części, która obejmuje wzrost cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, 
a która gdyby została wykonana przez Wykonawcę w pierwotnym terminie ustalonym przez Strony, nie podlegałaby waloryzacji.

7.6. W przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek waloryzacji wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 lit. A.a) – e) lub lit. B powyżej, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem 
o waloryzację, w którym określi:

a) żądanie podwyższenia lub obniżenia wysokości wynagrodzenia,

b) wartość wzrostu lub obniżenia wysokości wynagrodzenia wyrażoną w procentach w stosunku do całkowitej wysokości wynagrodzenia brutto Wykonawcy oraz sposób wyliczenia tej wartości,

c) podstawę waloryzacji wynagrodzenia (przesłanki z ust. 1 lit. A.a) – e) lub B powyżej),

d) wykaz prac lub robót budowlanych objętych wnioskiem o waloryzację, z wyszczególnieniem materiałów i kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, które uległy zmianie 
w sposób uzasadniający dokonanie waloryzacji wraz z opisem tych zmian, w szczególności poprzez wykazanie cen sprzed zaistnienia podstawy do waloryzacji i cen aktualnych na dzień złożenia wniosku o waloryzację. W przypadku, gdy ceny materiałów budowlanych (lub innych składowych) będą odbiegać od cen materiałów budowlanych określonych w aktualnych na dzień złożenia wniosku o waloryzację zeszytów Sekocenbud, Orgbud-Serwis, Bistyp, Intercenbud lub im podobnych, Zamawiający ma prawo do ich uśrednienia, w oparciu o ceny wskazane 
w zeszytach.

Do wniosku Strona załączy dowody potwierdzające zasadność waloryzacji.

7.7. W przypadku powołania się przez Stronę na więcej niż jedną podstawę waloryzacji wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 lit. A.a) – e) lub B powyżej, wniosek, o którym mowa w ust. 5 powyżej odnosić się będzie osobno do każdej z podstaw waloryzacji.

7.8. W przypadku, gdy wniosek o waloryzację okaże się uzasadniony, Strony zmienią wysokość wynagrodzenia w formie aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem, że maksymalna zmiana wynagrodzenia dokonana na skutek jego waloryzacji w całym okresie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 10% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy.

7.9. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostanie zwaloryzowane w oparciu o przesłankę z ust. 1 lit. B powyżej zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 
z którym zawarł umowę o podwykonawstwo w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy o podwykonawstwo są roboty budowlane, usługi lub dostawy, a okres obowiązywania umowy 
o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy.

7.10. W terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu tabelę elementów scalonych (TES) wykonania przedmiotu zamówienia, opartą na kalkulacji ceny ofertowej robót budowlanych, wskazując w szczególności poziom przyjętych 
i uwzględnionych w ofercie cen, kosztów i ryzyk oraz ewentualne różnice przyjętych cen 
i kosztów względem wskaźników GUS lub innych reprezentatywnych i dających się zweryfikować wskaźników, w szczególności cen materiałów budowlanych wskazanych 
w zeszytach, o których mowa w ust. 6 lit. d. powyżej. TES stanowić będzie bazowy materiał porównawczy w stosunku do kalkulacji wtórnej przedstawionej we wniosku o waloryzację, 
o którym mowa w ust. 5 powyżej. Nieprzekazanie TES lub przekazanie TES niekompletnej, nieprecyzyjnej, niejasnej, nierzetelnej lub niespójnej będzie stanowić podstawę do odmowy waloryzacji wynagrodzenia z uwagi na brak możliwości realnej weryfikacji wniosku względem uwarunkowań ofertowych. W przypadku niemożności ustalenia poziomu cen i kosztów 
w oparciu o TES, materiałem porównawczym będą ceny określone w zeszytach, o których mowa w ust. 6 lit. d. powyżej.

§ 4

(Odbiór przedmiotu umowy)

1. Odbiór dokumentacji potwierdzony zostanie pisemnym protokołem, który sporządzony zostanie po dostarczeniu opracowania Zamawiającemu.

2. Wykonawca składa wykonaną przez siebie dokumentację techniczną w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Górnie, Górno ul. Łysicka 13, dołączając do niego:

- oświadczenie Wykonawcy o tym, że projekt jest wykonany zgodnie z przepisami prawa, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej, kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, wykonane z należytą starannością (oświadczenie to stanowi warunek dokonania odbioru).

3. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone usterki, wady lub braki w dokumentacji, Zamawiający może zachowując uprawnienie do kar umownych i odszkodowania je przewyższającego:

- odmówić odbioru do czasu ich usunięcia i wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad                  i usterek lub uzupełnienie braków, przy czym wyznaczenie dodatkowego terminu nie oznacza przesunięcia umownego terminu wykonania niniejszej umowy,

- odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do wykonania umowy, jeżeli wady, usterki lub braki uniemożliwiają realizację celów, jakim służyć ma dokumentacja,

- pomniejszyć wynagrodzenie Wykonawcy o kwotę odpowiadającą wartości wad i usterek przedmiotu zamówienia w stosunku do treści umowy.

4. Odbiór dokumentacji służy przede wszystkim sprawdzeniu tego opracowania pod względem ilościowym i formalnym. Z chwilą dokonania odbioru nie wygasają uprawnienia Zamawiającego co do należytej jakości opracowania, jego zgodności z przepisami prawa oraz umową.

5. O zauważonych po dokonanym odbiorze wadach w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę.

§ 5

(Prawa autorskie)

1. Z chwilą podpisania przez strony protokołu, o którym mowa w §4 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość autorskich praw majątkowych do dokumentacji. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

- zwielokrotniania dokumentacji lub jej części dowolną techniką, w tym także cyfrową;

- wprowadzania dokumentacji do pamięci komputera;

- publicznego prezentowania dokumentacji, w tym do prezentacji multimedialnych;

- umieszczania dokumentacji w sieci Internet i innych sieciach komputerowych;

- wykorzystywania dokumentacji w innych postępowaniach, w szczególności poprzez włączenie tego opracowania lub jego części do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz udostępnienia jej wszystkim zainteresowanym i związanym z projektowaniem i wykonaniem takiej inwestycji;

- wykonania na podstawie dokumentacji, samodzielnie lub zlecając innemu podmiotowi, prac projektowych i wykonawczych.

- uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Wykonawcy robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji tych robót,

- udziału w naradach technicznych,

- udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych.

- przeniesienia praw autorskich majątkowych do dokumentacji oraz upoważnienie do Wykonywania w imieniu Wykonawcy nadzoru autorskiego do wykonanych dokumentacji                 a także własności nośnika, na którym utrwalono przedmiot umowy, nastąpi automatycznie z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego na Zamawiającego bez konieczności składania przez którąkolwiek ze stron dodatkowych oświadczeń wiedzy i woli w tym zakresie.

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za fakt, że przysługiwać mu będą autorskie prawa majątkowe do dokumentacji uprawniające do rozporządzania tymi prawami na rzecz Zamawiającego w zakresie niniejszej umowy.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności wszystkich egzemplarzy dokumentacji.

4. Wykonawca oświadcza, że korzystanie z przedmiotu umowy nie spowoduje naruszenia praw osób trzecich w szczególności praw autorskich do cudzego dzieła.

5. Za przeniesienie praw autorskich i własności nośników, Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie.

§ 6

(Odpowiedzialność Wykonawcy za czynności zlecone podwykonawcom)

1. Wykonawca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność przed Zamawiającym za czynności zlecone podwykonawcom w zakresie wykonania opracowań będących przedmiotem niniejszej umowy (jak za działania własne).

2. Do zawarcia umowy o prace projektowe z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

3. Wykonawca ma obowiązek przedstawić do akceptacji Zamawiającemu umowę z Podwykonawcą. Jeśli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżenia uważać się będzie, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

4. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zasady określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio do Podwykonawcy.

5. Umowy, o których mowa w ust. 2 i 4 powinny być zawarte w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

(Obowiązki Wykonawcy)

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie opracowania, o którym mowa w § 1 zgodnie z przepisami prawa budowlanego wraz ze wszystkimi uzgodnieniami niezbędnymi do uzyskania pozwolenia na budowę,

2. Wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,

3. Rozliczenie się z otrzymanych od Zamawiającego materiałów pomocniczych, do dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia,

4. Użycie do wykonania przedmiotu umowy własnych materiałów, narzędzi i sprzętu,

5. Bieżąca współpraca z Zamawiającym i dokonywanie uzgodnień z jego przedstawicielami oraz uwzględnienie weryfikacji przedstawionych przez Zamawiającego rozwiązań w dokumentacji,

6. Ewentualne zmiany i uzupełnienia opracowania wynikłe z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się wykonać na podstawie oddzielnego zamówienia przy zachowaniu warunków, o których mowa w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych,

7. Udzielanie wyjaśnień oraz odpowiedzi w przypadku wątpliwości, które mogą wystąpić na etapie postępowania przetargowego oraz realizacji niniejszego projektu,

8. Pełnienie nadzoru autorskiego: - do czasu zakończenia inwestycji przez Zamawiającego,

9. Ponoszenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady w zakresie prac projektowych objętych niniejszą umową,

10. Kontakt z Zamawiającym na etapie projektowania i przyjmowania rozwiązań co najmniej dwukrotnie.

11. Zamawiający zastrzega sobie żądanie nadzoru autorskiego. Pełnienie nadzoru autorskiego               w trakcie realizacji robót – w ilości pobytów projektanta na budowie przynajmniej 1 raz na miesiąc. 12. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

- czuwania w toku realizacji robót budowlanych nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową. W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione  w dokumentacji projektowej - kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń,

- uwzględniania uzasadnionych wniosków i sugestii zgłaszanych przez Zamawiającego, gdy są one zgodne z właściwymi przepisami,

- udziału w naradach technicznych,

- udziału w odbiorze poszczególnych, istotnych części robót budowlanych.

§ 8

(Kontakty pomiędzy stronami)

Do bezpośredniego kontaktowania się w sprawach dotyczących przedmiotu umowy wyznacza się:

- ze strony Wykonawcy: …………………………

- ze strony Zamawiającego: ………………………….

§ 9

(Kary umowne)

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu będą kary umowne, mogą być one w następujących przypadkach:

  - za zwłokę w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za zwłokę w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze dokumentacji, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego  z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy        - w wysokości 20 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w §3 ust. 1 umowy,

  - za każdą stwierdzoną pierwszą  nieobecność w miesiącu projektanta na budowie w wysokości 200 zł.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Wierzytelność z tytułu kar, o których mowa w ust. 1 pkt a staje się wymagalna w dniu następnym po dniu, w którym nastąpiła zwłoka.

- Wierzytelność, o której mowa w ust. 1 pkt b staje się wymagalna z dniem następującym po dniu, w którym oświadczenie o odstąpieniu doszło do wiadomości Wykonawcy.

- Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym przez Zamawiającego. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5.	W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych.

6. W przypadku nie zrealizowania zamówienia, lub wadliwie wykonanego zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo obniżenia kwoty wynagrodzenia o wartość wadliwie wykonanych elementów zamówienia.

7.   Zamawiający może naliczać i dochodzić jednocześnie wierzytelności z tytułu kar umownych                z różnych tytułów.

§ 10

(Gwarancja)

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany na podstawie niniejszej umowy przedmiot świadczenia. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę stanowi rozszerzenie jego odpowiedzialności względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady.

2. Czas obowiązywania gwarancji obejmuje okres realizacji zadania wykonywanego na podstawie przedmiotu świadczenia z niniejszej umowy. Okres realizacji, o którym mowa w zdaniu poprzedzający obejmuje czas, przez jaki wykonawca zadania realizowanego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę przedmiotu świadczenia będzie związany odpowiedzialnością              z tytułu gwarancji i rękojmi za wady dzieła.

3. Gwarancja udzielona przez Wykonawcę wygasa po upływie 24 miesięcy liczonych od dnia wykonania przez niego przedmiotu świadczenia z niniejszej umowy i uznania tego przedmiotu przez Zamawiającego za wykonany w sposób należyty, chyba że Zamawiający rozpoczął realizację zadania z wykorzystaniem przedmiotu świadczenia z niniejszej umowy.

§ 11

(Odstąpienie od umowy)

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie, jeżeli:

a) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z jej treścią bądź w inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy;

b) zaistnieje taka sytuacja majątkowa Wykonawcy, która wskazuje, że mógł się on stać niewypłacalny;

c) wszczęto przeciwko Wykonawcy postępowanie egzekucyjnego, którego prowadzenie może utrudniać bądź uniemożliwiać realizację niniejszej umowy.

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia należnego mu                  z tytułu wykonania części umowy.

3. Umowne prawo odstąpienia określone niniejszą umową Zamawiający może wykonać w terminie do 30 dni przed dniem określonym w § 2 ust. 1 pkt 1.1

4. Prawo odstąpienia od umowy wynikające z umowy Zamawiający może wykonać niezależnie od prawa odstąpienia od umowy wynikającego z ustawy.

§ 12

(Zmiany w umowie)

1. Zamawiający w trakcie trwania zamówienia dopuszcza wprowadzenie zmian w warunkach umowy, w szczególności zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli wynika to z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania umowy oraz zmniejszenie wartości przedmiotu zamówienia określonej w umowie, jeśli będzie to wynikać ze zmniejszenia zakresu wykonania prac projektowych.

2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu podpisanego przez strony – pod rygorem nieważności

§ 13

(Cesja wierzytelności)

Wierzytelności przysługujące Wykonawcy z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 14

(Postanowienia końcowe)

1. Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowny, których Strony nie rozwiążą polubownie, rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Z A M A W I A J Ą C Y						W Y K O N A W C A